## Slide 1: "Школьный двор – территория радости"
Проект благоустройства школьного двора
-2012-
МКОУ Староакульшетская ООШ:
665040 Иркутская область, Тайшетский район,
село Старый Акульшет, улица Бирюсинская, 30

## Slide 2: Для реализации проекта необходимо:
Сформировать творческие группы (1-2, 3-4, 5-6,7-8 классы)
Обозначить «зоны действий» для этих групп.
Изыскать возможности материального обеспечения для выполнения проекта.
Разработать варианты дизайна ландшафтного озеленения территории школы.

## Slide 3: Этапы реализации проекта
№ п/п | Название этапа | Цель | Срок выполнения
1 | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта | апрель 2011 г.
2 | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | апрель 2011 г.
3 | Практический | Реализация проекта | апрель – сентябрь
4 | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | май – сентябрь 2011 г.
5 | Заключительный | Сравнение действительных и желаемых результатов работы | сентябрь 2011г.

## Slide 4: План мероприятий подготовительного этапа
№ п/п | Мероприятие | Ответственный
1 | Проведение анализа экологического состояния школьной территории | Зав. пришкольным УОУ Зам. директора по ВР Завхоз
2 | «Аукцион идей» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора | Педагог-организатор Кл. руководители
План мероприятий проектировочного этапа |  | 
1 | Разработка коллективного проекта школьного двора: составление плана озеленения и благоустройства школьного двора | Администрация школы Зав. пришкольным УОУ

## Slide 5: План мероприятий практического этапа
№ | Мероприятие | Ответственный
1 | Приобретение семян и выращивание рассады | Учитель биологии
2 | Акция «Чистый двор» по благоустройству школьного двора | Классные руководители Завхоз школы
3 | Операция «Памятник» | Классные руководители, ответственные по графику работы летом
4 | Обработка почвы и посадка рассады цветочно-декоративных культур | Учитель биологии, технологии, классные руководители
5 | Уборка территории спортивной площадки | Классные руководители
6 | Уборка территории сосновой рощи | Классные руководители Завхоз
7 | Уход за посаженными цветочными культурами. | 1 – 9 классы
8 | Альпийская горка и искусственный водоем | Бекарева А. К.
9 | Разбивка декоративных клумб, бордюров, рабаток и др. | Учителя технологии
10 | Организация летней трудовой четверти | Администрация школы Классные руководители
11 | Работа бригады «Ровесник» (трудоустройство подростков через ДЦЗН) | Социальный педагог
12 | ЛДП «Дружный» | Спирина Л.В

## Slide 6
На пришкольной территории находятся памятники погибшим воинам-односельчанам в Великой Отечественной войне и участникам Шиткинского фронта.

## Slide 7
Акция благоустройства и озеленения традиционно проходит в школе каждый год в четыре этапа. В ней участвуют учителя, ученики 1-9 классов, персонал школы.
За каждым классным коллективом закреплена определенная территория школьного двора, которую учащиеся содержат в чистоте и порядке, благоустраивают.

## Slide 8
Операция «Скворечник и акция «Встречаем крылатых гостей» в школе проходят ежегодно – участники 1-9 классы