| СОГЛАСОВАНО Решением Управляющего совета МОУ ССОШ Талдомского муниципального района от «11» января 2014 года протокол № 1 Председатель Управляющего совета МОУ ССОШ _____________К.В.Кудряшов |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ Северной СОШ ___________Н.Н. Димидова |

П Л А Н

реализации  проекта «Стандарт организации работы общеобразовательной школы»

| Показатель условий функционирования школы, который необходимо привести в соответствие со Стандартом | Необходимая сумма денежных средств (тыс. руб.) | Источники финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона для проведения занятий по профилактике ДТП | 50,0 | Местный бюджет | 01.09.2014 |
| Охрана труда в образовательном процессе (аттестация рабочих мест) | 60,0 | Местный бюджет | 2014 |
| Замена оконных блоков | 779,0 | Местный бюджет | 31.12.2014 |
| Ученическая мебель (безопасные материалы, эргономические параметры размещения мебели и оборудования), офисное оснащение, хозяйственный инвентарь | 206,75 | Местный бюджет | 01.09.2014 |
| Мебель для школьной столовой | 103,840 | Местный бюджет | 31.12.2014 |
| Зона отдыха, игровая зона | 20,0 | благотворительность | 31.12.2014 |
| Внешний вид здания общеобразовательного учреждения | 6000,0 |  | 2015 |
| Замена оконных блоков | 2221,0 |  | 2015 |
| Физкультурно-спортивная зона (обеспечение выполнения учебных программ по физ. воспитанию, проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий) | 1500,0 |  | 2015 |
| Зона отдыха (площадки для тихого отдыха) | 150,0 |  | 2015 |
| Хозяйственная зона (отдельный въезд, вход) | 500,0 |  | 2015 |
| Состояние дорожек, площадок, проездов (твердые, мощёные) | 1000,0 |  | 2015 |
| Общее состояние внутреннего пространства здания | 2500,0 |  | 2015 |
| Вестибюльная группа (гардеробные для учащихся, администрация, канцелярия,...) | 500,0 |  | 2016 |
| Рекреационные помещения (в т. ч. как центр досуга) | 1500,0 |  | 2016 |
| Холл, коридор | 1000,0 |  | 2016 |
| Кухонный блок (пищеблок) | 1000,0 |  | 2016 |
| Столовая (обеденный зал, буфет) | 1500,0 |  | 2016 |
| Учебная группа помещений* | 1500,0 |  | 2016 |
| Отопление, вентиляция, кондиционирование | 3000,0 |  | 2015 |
| Канализация и водоснабжение | 2000,0 |  | 2015 |
| Естественное, искусственное и совмещенное освещение | 369,0 |  | 2015 |
| Ученическая мебель (безопасные материалы, эргономические параметры размещения мебели и оборудования), офисное оснащение, хозяйственный инвентарь | 1424,25 |  | 2016 |
| АРМ учителя, ученика, администрации | 500,0 |  | 2016 |
| Периметровое ограждение, освещение участка (территории) | 1000,0 |  | 2015 |
| Система видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 500,0 |  | 2016 |
| Охрана объекта образования за счёт средств бюджета муниципального образования, образовательной организации, внебюджетные источники (но не средства родителей). Требования к внешнему виду и поведению охранника в соответствии со стандартом качества профессиональной охраны | 1000,0 |  | 2016 |