«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Талдомского

муниципального района

А.П. Роньшин

Наименование муниципального образования    _Талдомский муниципальный район___________________

| № п/п | Перечень общеобразовательных организаций | Показатель условий функционирования школы, который необходимо привести в соответствие со Стандартом | Необходимая сумма денежных средств (тыс. руб.) | Источники финансирования | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Северная средняя общеобразовательная школа | Зона для проведения занятий по профилактике ДТП | 50,0 | Местный бюджет | 01.09.2014 |  |
|  |  | Охрана труда в образовательном процессе (аттестация рабочих мест) | 60,0 | Местный бюджет | 2014 |  |
|  |  | Внешний вид здания общеобразовательного учреждения | 6000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Замена оконных блоков | 3000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Физкультурно-спортивная зона (обеспечение выполнения учебных программ по физ. воспитанию, проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий) | 1500,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Зона отдыха (площадки для тихого отдыха) | 150,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Хозяйственная зона (отдельный въезд, вход) | 500,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Состояние дорожек, площадок, проездов (твердые, мощёные) | 1000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Общее состояние внутреннего пространства здания | 2500,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Вестибюльная группа (гардеробные для учащихся, администрация, канцелярия,...) | 500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Рекреационные помещения (в т. ч. как центр досуга) | 1500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Холл, коридор | 1000,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Кухонный блок (пищеблок) | 1000,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Столовая (обеденный зал, буфет) | 1500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Учебная группа помещений* | 1500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Отопление, вентиляция, кондиционирование | 3000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Канализация и водоснабжение | 2000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Естественное, искусственное и совмещенное освещение | 500,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Ученическая мебель (безопасные материалы, эргономические параметры размещения мебели и оборудования), офисное оснащение, хозяйственный инвентарь | 1500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | АРМ учителя, ученика, администрации | 500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Периметровое ограждение, освещение участка (территории) | 1000,0 |  | 2015 |  |
|  |  | Система видеонаблюдения (визуальный контроль за ситуацией на охраняемом объекте) | 500,0 |  | 2016 |  |
|  |  | Охрана объекта образования за счёт средств бюджета муниципального образования, образовательной организации, внебюджетные источники (но не средства родителей). Требования к внешнему виду и поведению охранника в соответствии со стандартом качества профессиональной охраны | 1000,0 |  | 2016 |  |

Председатель Комитета по образованию												Н.А. Малышева

Исп. Попова О.В.

Т.8.496.20.6.14.99

Ф.И.О. ответственного исполнителя полностью, мобильный телефон.

*