## Slide 1
Проект по благоустройству территории участка детского сада
«Радужный островок»
Выполнила:
Гасанбекова Виктория Зиядовна

## Slide 2
«Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым»

## Slide 3
Проект направлен на благоустройство и декоративное оформление участка группы «Радуга»

## Slide 4
Цель проекта:
создание благоприятной предметно-развивающей среды на участке группы «Радуга» для всестороннего развития детей.
Участники проекта: родители воспитанников, педагоги, дети.

## Slide 5
Задачи:
1. Создание развивающего пространства для самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста;
2. Улучшение экологического и эстетического состояния территории участка ДОУ;
3. Повышение функциональности оборудования на участке;
4. Привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния территории участка.

## Slide 6
Актуальность:
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей.
Для этого необходимо создать определенные условия, а именно установить оборудование для развития движений, которое бы имело привлекательный вид, было прочным, хорошо обработанным, закрепленным и соответствовало возрасту и силам детей.

## Slide 7
Этапы осуществления деятельности по проекту:
Ι.Подготовительный
обсудить с родителями дизайн по облагораживанию участка;
привлечь родителей к оформлению участка;
собрать необходимый бросовый материал для изготовления малых форм и выносного материала (пластиковые бутылки, шины, шишки, ракушки и т.д.);
приобретение семян и посадка рассады цветов.

## Slide 8
ΙΙ.Основной
перекапывание клумб с привлечением родителей;
покраска клумб, забора и малых форм;
высадка рассады цветов на клумбы;
сооружение необходимых конструкций на участке.
ΙΙΙ. Заключительный
презентация участка

## Slide 9
Предполагаемый результат проекта:
Всестороннее развитие личности ребёнка;
Повышение двигательной активности уровня физического развития дошкольников;
Воспитание человека, который проявляет заботу о своём здоровье и окружающей среде;
Повышение материальной технической базы ДОУ;
Упрочение связей «детский сад-родитель», «ребенок-родитель».

## Slide 10
Машина. Для с/р игры.
(из старой лавочки)

## Slide 11
Улитка. Для подлезания или просто посидеть.

## Slide 12
Пароход. Для с/р игры..

## Slide 13
Стол и табуреты.
Из брёвен больших и маленьких сделать столик и табуреты, которые можно будет использовать в с/р игре или просто отдохнуть.
Маленькие клумбы из старых тазов или бутылей.
В центре больше свободного места (чтобы избежать столкновений) для организации подвижных игр, хороводов и свободной двигательной деятельности. Для сохранения здоровья и жизни детей.

## Slide 14
Песочницу можно украсить старыми цветными зонтиками на высоких стойках.

## Slide 15
Дорожка для перепрыгивания.

## Slide 16
Клумба в виде горки , окрашенная в цвета радуги.

## Slide 17
Самолёт. Для с/р игры.

## Slide 18
Развитие проекта после реализации :
Данный проект, ценен тем, что деятельность его не ограничится определенными сроками. Оборудованный групповой участок на территории детского сада позволит вести системную физкультурно-оздоровительную и воспитательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста во время проведения прогулок, организовывать досуг семей воспитанников детского сада.