## Slide 1: Методологии программного обеспечения
Урок 23-24
Notes: Подходы к разработке программного обеспечения определяют успех проекта, ведь без правильно подобранной методологии сложно достичь стабильности в работе продукта, безопасности и устойчивости функциональных особенностей. Руководители проекта стараются найти оптимальный вариант из множества. Рассказываем вам о них.
Методология разработки ПО – это система, определяющая порядок выполнения задач, методы оценки и контроля. Модели разработки ПО выбирают, исходя из направления проекта, его бюджета, сроков реализации конечного продукта, а также внимание стоит обратить и на характер и темперамент руководителя проекта и его команды. Подходы разработки ПО отличаются друг от друга тем, как этапы жизненного цикла программного обеспечения взаимосвязаны между собой внутри цикла разработки.

## Slide 2: Этапы разработки
определение стратегии;
анализ;
проектирование;
реализация;
тестирование;
внедрение;
использование и техническая поддержка
Notes: Разработка программного обеспечения состоит из следующих этапов:
• определение стратегии: выяснение требований, оценка реализации этих требований, подсчитывание бюджета и определение возможности выполнения работ для клиента на взаимных условиях. Этот этап может происходить в цикле лишь один раз.
• анализ: исследование функций, которые определились на этапе стратегии, атрибутов и связей. Данный этап обычно происходит сразу после определения стратегии и может повторяться в цикле.
• проектирование – сбор модели данных.
• реализация: разработка продукта по требованиям, взаимодействие всей команды для достижения конечной цели, один из самых насыщенных этапов цикла разработки.
• тестирование. Этот этап может идти параллельно с фазой реализации. Происходит тестирование всего, что делают разработчики, работы продукта.
• внедрение. Зачастую продукт внедряется итерациями, чтобы сделать это более качественно, постепенно справляясь с багами и трудностями. На этапе внедрения вашим главным тестировщиком будет ваш клиент. Вся система выходит на полную мощность и начинает работать для своих пользователей.
• использование и техническая поддержка. Поддержание проекта на плаву, взаимодействие с клиентом, пользователями и так далее. Все зависит от условий работы над проектом.
Чередование этих этапов, взаимодействие между ними может меняться, исходя из выбранной вашим руководителем или вами модели процесса разработки ПО.

## Slide 3: Методологии
Каскадная модель — переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.
Поэтапная модель с промежуточным контролем — разработка ПО ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами.
Notes: Методология разработки программного обеспечения (SDLC) представляет собой последовательность действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить готовое решение. Проще говоря, это способ создания программного продукта. Проблема в том, что существует множество моделей SDLC, которые используются для разных типов проектов. Как узнать, какой из них подходит для вашего проекта? В статье я перечислил наиболее популярные модели SDLC, их варианты использования, преимущества и недостатки.
Под методологией разработки подразумевается набор методов и критериев оценки, которые используются для постановки задачи, планирования, контроля и в конечном итоге — для достижения поставленной цели. Сам процесс разработки описывается моделью, которая определяет последовательность наиболее общих этапов и получаемых результатов.
Каскадная модель — переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе.
Поэтапная модель с промежуточным контролем — разработка ПО ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют уменьшить трудоемкость процесса разработки по сравнению с каскадной моделью, но время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.
Спиральная модель — особое внимание уделяется начальным этапам разработки: выработке стратегии, анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования). Каждый виток спирали предполагает создание некой версии продукта или какого-либо его компонента; при этом уточняются характеристики и цели проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка спирали.
Активное программирование и его клоны — наиболее популярным для данной модели стало экстремальное программирование (extreme Programming, XP). Отцом-идеологом XP считают Кента Бека (Kent Beck). XP является довольно молодой методологией, оценки которой весьма противоречивы: от восторженных до резко негативных. Основными принципами являются простота решений и интенсивная разработка малыми группами, активное общение в группе и обратная связь с клиентом, фактически вовлеченным в процесс разработки, а также известная доля куража.

## Slide 4: Методологии
Спиральная модель — особое внимание уделяется начальным этапам разработки: выработке стратегии, анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).
Активное программирование и его клоны — наиболее популярным для данной модели стало экстремальное программирование (extreme Programming, XP).

## Slide 5: Экстремальное программирование (XP)
Короткий цикл обратной связи (Fine-scale feedback);
Непрерывный, а не пакетный процесс;
Понимание, разделяемое всеми;
Социальная защищенность программиста (Programmer welfare).
Notes: Экстремальное программирование (XP)
Двенадцать основных приёмов экстремального программирования (по первому изданию книги Extreme programming explained) могут быть объединены в четыре группы:
1.Короткий цикл обратной связи (Fine-scale feedback):
• Разработка через тестирование (Test-driven development).
• Игра в планирование (Planning game).
• Заказчик всегда рядом (Whole team, Onsite customer).
• Парное программирование (Pair programming).
2.Непрерывный, а не пакетный процесс:
• Непрерывная интеграция (Continuous integration).
• Рефакторинг (Design improvement, Refactoring).
• Частые небольшие релизы (Small releases).
3.Понимание, разделяемое всеми:
• Простота (Simple design).
• Метафора системы (System metaphor).
• Коллективное владение кодом (Collective code ownership) или выбранными шаблонами проектирования (Collective patterns ownership).
• Стандарт кодирования (Coding standard or Coding conventions).
4.Социальная защищенность программиста (Programmer welfare):
• 40-часовая рабочая неделя (Sustainable pace, Forty-hour week).

## Slide 6: Короткий цикл обратной связи (Fine-scale feedback):
Разработка через тестирование (Test-driven development).
Игра в планирование (Planning game).
Заказчик всегда рядом (Whole team, Onsite customer).
Парное программирование (Pair programming).
Notes: 1.Короткий цикл обратной связи (Fine-scale feedback):
• Разработка через тестирование (Test-driven development).
• Игра в планирование (Planning game).
• Заказчик всегда рядом (Whole team, Onsite customer).
• Парное программирование (Pair programming).
2.Непрерывный, а не пакетный процесс:
• Непрерывная интеграция (Continuous integration).
• Рефакторинг (Design improvement, Refactoring).
• Частые небольшие релизы (Small releases).
3.Понимание, разделяемое всеми:
• Простота (Simple design).
• Метафора системы (System metaphor).
• Коллективное владение кодом (Collective code ownership) или выбранными шаблонами проектирования (Collective patterns ownership).
• Стандарт кодирования (Coding standard or Coding conventions).
4.Социальная защищенность программиста (Programmer welfare):
• 40-часовая рабочая неделя (Sustainable pace, Forty-hour week).

## Slide 7: Непрерывный, а не пакетный процесс:
Непрерывная интеграция (Continuous integration).
Рефакторинг (Design improvement, Refactoring).
Частые небольшие релизы (Small releases).

## Slide 8: Понимание, разделяемое всеми:
Простота (Simple design).
Метафора системы (System metaphor).
Коллективное владение кодом (Collective code ownership) или выбранными шаблонами проектирования (Collective patterns ownership).
Стандарт кодирования (Coding standard or Coding conventions).

## Slide 9
Социальная защищенность программиста (Programmer welfare):
40-часовая рабочая неделя (Sustainable pace, Forty-hour week).

## Slide 10: RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP)
Notes: RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) — методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software.
В основе методологии лежат 6 основных принципов:
Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях проекта.
Работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в которой принадлежит архитекторам.
Ранняя идентификация и непрерывное устранение возможных рисков.
Концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе.
Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в процессе разработки.
Постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта.
Использование методологии RUP направлено на итеративную модель разработки. Особенность методологии состоит в том, что степень формализации может меняться в зависимости от потребностей проекта. Можно создавать все требуемые документы и достигнуть максимального уровня формализации, по окончании каждого этапа и каждой итерации а можно создавать только необходимые для работы документы, вплоть до полного их отсутствия. За счет такого подхода к формализации процессов методология является достаточно гибкой и широко популярной. Данная методология применима как в небольших и быстрых проектах, где за счет отсутствия формализации требуется сократить время выполнения проекта и расходы, так и в больших и сложных проектах, где требуется высокий уровень формализма, например, с целью дальнейшей сертификации продукта. Это преимущество дает возможность использовать одну и ту же команду разработчиков для реализации различных по объему и требованиям.

## Slide 11: Принципы
Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях проекта.
Работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в которой принадлежит архитекторам.
Ранняя идентификация и непрерывное устранение возможных рисков.
Концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе.
Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в процессе разработки.
Постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта.

## Slide 12: Сайты в помощь
https://sergeygavaga.gitbooks.io/kurs-lektsii-testirovanie-programnogo-obespecheni/content/lektsiya-1-ch3-metodologii-razrabotki-programmnogo-obespecheniya.html
https://compress.ru/article.aspx?id=11321
https://issoft.by/blog/podkhody-k-razrabotke-po-kak-pravilno/
https://proglib.io/p/sdlc-modeli-kak-vybrat-pravilnyy-podhod-k-razrabotke-i-ne-zavalit-proekt-2021-05-15

## Slide 13: Методологии программного обеспечения
Учебник § 2.2